| 项目名称 Project Name | 密级 Confidentiality Level |
| --- | --- |
| Nook-基于本地模型的AI聊天机器人 | 仅供收件方查阅 |
| 版本Version | 文档编号 Document Code |
| 0.1.0 | Project ID_ACC_002 |

Nook Project Closure Summary Report

Nook 项目关闭总结报告

| Prepared by 拟制 | 张书颢 | Date 日期 | 2026-07-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reviewed by 评审人 |  | Date 日期 | 2026-07-12 |

Revision Record

修订记录

| Date 日期 | Revision Version 修订版本 | CR ID /Defect ID CR/ Defect号 | Sec No. 修改章节 | Change Description 修改描述 | Author 作者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-12 | V0.1.0 | — | 全量 | 创建项目关闭总结 | 张书颢 |

Catalog目 录

一、项目基本情况	4

二、项目的完成情况	4

三、学员任务及其工作量总结	4

四、项目进度	5

五、经验教训及改进建议	5

一、项目基本情况

| 项目名称： | Nook-基于本地模型的AI聊天机器人 ¦ V0.1.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发环境： | Python 3.10+ / Node.js 18+, FastAPI+Uvicorn+SQLite3, Ollama+Electron+React+TypeScript | 运行平台： | Windows / macOS / Linux |
| 项目起止时间： | 2026年7月6日 — 2026年7月12日（答辩准备：7月13日-15日） | 项目地点： | 软件学院 |
| 项目组成员： | 张书颢（组长）、占钰哲、樊啟飞、冯俊驰、匡天禹 ¦ 共5人 |  |  |
| 项目描述： | Nook是一个基于本地大语言模型的AI聊天桌面应用。项目通过Ollama部署本地模型（Qwen2.5），使用FastAPI构建后端API，使用Electron+React+TypeScript构建桌面客户端。支持多会话管理、SSE流式响应、Markdown/LaTeX渲染、深色/浅色主题切换。所有数据本地存储，无需联网，保障隐私。 |  |  |

二、项目的完成情况

本项目按计划完成了全部核心功能的开发。后端实现了12个REST API接口，包括会话CRUD、SSE流式聊天、模型管理（列表/下载）、消息操作、标题修改和全文搜索等功能。前端实现了完整的桌面应用界面，包括侧边栏会话管理、SSE流式消息消费、Markdown/LaTeX渲染、代码高亮、深色/浅色主题切换、响应式布局、搜索面板等。总体代码规模：后端618行，前端1951行，总计约2569行（不含空行和注释）。各模块均按计划完成，无延期。

| 姓名 | 职责 | 负责模块 | 代码行数/注释行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张书颢（组长） | 架构设计+SSE流式聊天+搜索API+敏感词过滤+打包分发+文档 | SSE流式聊天接口（chat.py）\n敏感词过滤中间件\n全文搜索API（标题+内容）\n跨平台打包分发（Linux/Windows）\n接口协议定义\n代码审查与联调\n项目文档3份+技术指南网站 | chat.py:39行\n中间件:30行\n配置/打包:120行\n文档~5000字 |
| 占钰哲（后端A） | FastAPI框架+SQLite数据库+会话管理API | 数据库建表+全部CRUD函数（203行）\n会话管理API（创建/查询/删除/清空）\n消息持久化（user+assistant双存储）\n消息列表+单条消息操作 | db.py:203行\nconversations.py:80行 |
| 樊啟飞（后端B） | Ollama模型接入+系统Prompt+模型列表 | stream_ollama()异步流式推理\nbuild_system_prompt()提示词组装\nbuild_messages()上下文管理（最近20条）\n模型列表+模型下载API\n敏感词过滤中间件 | llm.py:112行, models.py:26行, config.py:45行 |
| 冯俊驰（前端A） | Logo设计+布局+主题切换+搜索面板+消息操作 | Logo设计\n整体布局（App.tsx, Sidebar, ChatInput）\n深色/浅色主题切换\n搜索面板（标题/全量,防抖,毛玻璃）\n消息操作（复制/重生成/删除）\n删除二次确认 | App.tsx:274行\nSidebar:287行\nSearch:297行\nChatInput:85行 |
| 匡天禹（前端B） | Markdown渲染+LaTeX+代码高亮+模型选择器 | Markdown渲染（react-markdown）\nLaTeX公式（remark-math+rehype-katex）\n代码高亮（prism-react-renderer）\n模型选择器+模型下载器\n代码块一键复制 | ChatMessage:314行\nModelSelector:204行\nuseStreamChat:236行 |
| 合计 |  |  | 后端~618行 前端~1951行 总计~2569行 |

三、学员任务及其工作量总结

四、项目进度

| 项目阶段 | 计划 |  | 实际 |  | 项目进度偏移（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 |  |
| 立项 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0 |
| 需求 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0 |
| 设计 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 0 |
| 编码 | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 1 |
| 测试 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 0 |
| 验收 |  |  |  |  |  |

五、经验教训及改进建议

成功经验：1. Git分支协作模式有效，每人独立分支，dev审批合并，杜绝代码冲突。2. 提前定义接口协议，前后端并行开发无阻塞。3. 技术选型合理：FastAPI（自动文档+Pydantic校验）、Zustand（简洁状态管理）、Ant Design（成熟组件库）。4. SSE流式响应方案解决了大模型响应慢的体验痛点。不足之处：1. 系统提示词硬编码，用户无法自定义。2. 对话数据无备份机制。3. 信息时效性差，无法获取实时资讯。4. 会话管理功能简单，无标签/置顶功能。改进方向：1. 提供个性化提示词配置和模型参数调节。2. 增加对话导入/导出功能（JSON/Markdown）。3. 引入RAG联网搜索增强实时性。4. 增加会话标签/置顶/归档功能。

ssss